Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu  ........................pomiędzy:

Powiatem Biłgorajskim, ul. T. Kościuszki  94, 23-400 Biłgoraj, NIP: 918-199-38-47    w imieniu i na rzecz, którego działa  Zarząd  Dróg Powiatowych w Biłgoraju                 ul. Gen. Sikorskiego 3, 23 – 400 Biłgoraj, zwany  dalej Zamawiającym, reprezentowany przez:

Marię Góralską –   Dyrektora

działającą na podstawie uchwały  Nr 86/2016  Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia    19 lipca.2016 r. w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych Powiatu

a  ………………………zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:……

Umowa zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze zm.)  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  remonty nawierzchni z kostki i klinkieru na terenie miasta Biłgoraj.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z  kosztorysem ofertowym, uzgodnieniami branżowymi,  sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.

3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają:

a)  niniejsza umowa wraz z załącznikami,

b)  oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

4. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  polecić Wykonawcy na piśmie:

a) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej;

b)  dokonanie zmiany kolejności wykonania robót;

a wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania robót budowlanych  ustala się na: 30.10.2020r.

§ 3

Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczania

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w  kosztorysie ofertowym, stanowiącym  załącznik do umowy na kwotę ………….. zł brutto (słownie: ……………………….) tj.  ………….zł netto plus ………….. zł podatek VAT.

2. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.

3. W przypadku robót nie uwzględnionych  w  kosztorysie ofertowym  wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie  tych robót zostanie ustalone  na podstawie cen jednostkowych  w oparciu o kosztorys ofertowy. W przypadku braku cen w kosztorysie ofertowym wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o minimalne składniki cenotwórcze  (Rb-g, M, S, Kp,Z) z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę  zawarcia umowy dla województwa lubelskiego.

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, będzie  dokonane    na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę w oparciu  o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

5. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia  określone w  § 6 umowy.

6. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez zamawiającego przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni  od daty  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury.

8. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty, dostawy lub usługi zamawiający będzie realizował na zasadach określonych w § 6 umowy na konto podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur.

9. W przypadku gdy podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie rozliczeniowym, wykonawca załączy do faktury oświadczenie podwykonawcy              o braku roszczeń, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie zapłacona Wykonawcy.

10.  Wykonawca wystawi fakturę na adres jak niżej:

Nabywca:  Powiat Biłgorajski, ul. T. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj,

NIP: 918-199-38-47.

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Gen. Sikorskiego 3,

23-400 Biłgoraj

11. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą dostarczane na adres odbiorcy tj.: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie ustalonym z Wykonawcą.

2. Nadzór nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego pełnić będzie: Grzegorz Strzałka.

3. Kierownik obwodu drogowego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy: kontroli  jakości robót, do odbiorów robót wykonanych   oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót.

4. Kierownik obwodu drogowego może wstrzymać   wykonanie robót budowlanych  w przypadku:

a) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót;

b) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa;

c) złej jakości wykonywanych robót.

§ 5

Obowiązki  Wykonawcy

1.Wykonawca w związku z realizacją robót ma obowiązek:

1) realizować roboty zgodnie z umową, ofertą, przepisami BHP zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa;

2) zapewnić odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników niezbędnych do odpowiedzialnego i terminowego wykonania robót,

3) wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu

wymaganego zgodnie z przyjętą technologią robót,

4) niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania;

5) realizować zakres rzeczowy i sposób wykonania zgodnie z ustaleniami z osobą nadzorującą ze strony Zamawiającego

2.Wykonawca ma obowiązek współpracować i skoordynować wykonywanie robót z wykonawcami innych prac drogowych prowadzonych na drogach powiatowych na terenie powiatu biłgorajskiego.

3.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego cedować swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa  oferta Wykonawcy i niniejsza umowa.

5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do naprawy wszystkich ewentualnych urządzeń nad-i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót.

6. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco utrzymywać porządek w pasie drogowym oraz prowadzić prace zgodnie z przepisami BHP.

7.Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z ustawą z dnia 20czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz. U. 2018poz. 1990 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez czas wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest poinformować odpowiednie służby i jednostki komunikacji i transportu o utrudnieniach w ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

8. Nadzór nad realizacją zadania ze strony Wykonawcy pełnić będzie  Pan ................

§ 6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:  ……….

2. W przypadku podzlecenia robót przez Wykonawcę innym Podwykonawcom, Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą do akceptacji i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót Podwykonawcy. Zgoda na powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy i nie może być podstawą do zmiany ceny ofertowej.

3. Zapłata za roboty, które Wykonawca zlecił  Podwykonawcy zostanie dokonana po udokumentowaniu, że Wykonawca zapłacił Podwykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi dla zamawiającego oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (także dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie upłynął termin płatności żadnych faktur podwykonawców, do faktur wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie o braku roszczeń podwykonawców z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. Oświadczenia należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

§ 7

Odbiory

1. Przewiduje się następujące  odbiory robót:

a)  odbiór ostateczny - po zakończeniu realizacji  przedmiotu umowy, dokonany w terminie  14 dni od  daty  zgłoszenia  gotowości robót do odbioru;

b)  odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji dokonany w ciągu 14 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

2. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość  robót do odbioru  ostatecznego  pisemnie.

3. Z czynności odbioru ostatecznego, gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru

4. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminach ustalonych w pkt. 1 i nie

zawiadomi wykonawcy o przyczynie odstąpienia od odbioru będzie to równoznaczne z pokwitowaniem wykonania robót, a wykonawca uprawniony będzie do sporządzenia  jednostronnie protokołu odbioru i wystawienia faktury.

5.  Jeżeli w toku   czynności odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że roboty   będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających  korzystanie z przedmiotu umowy, zamawiający może przerwać odbiór ostateczny wyznaczając wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad a po jego upływie  powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy,  strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru ostatecznego Zamawiający  po uprzednim powiadomieniu wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

7.  W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w okresie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt wykonawcy.

8.  W dacie odbioru  ostatecznego wykonawca przedłoży:

-   kosztorys powykonawczy;

-  atesty, certyfikaty, deklaracje na materiały;

-  oświadczenia określone w  § 6.

§  8

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.  Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy oraz gwarancji jakości wynosi  – 36 miesięcy.

2. Okres rękojmi i gwarancji liczony jest od daty odbioru ostatecznego, zgodnie z warunkami określonymi w  ofercie.

3. Wykonawca odpowiada za wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie lub usterce przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

4.  Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie to zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt wykonawcy.  W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 9

Ubezpieczenie

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności  cywilnej na czas realizacji robót  objętych umową tj. od dnia podpisania protokołu przekazania placu budowy do  dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane

bezpośrednio z wykonawstwem robót,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich w tym  użytkowników ruchu drogowego, a powstałe w związku z prowadzonymi   robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) Wykonawca odmawia  przejęcia placu robót  lub uchyla się od przejęcia placu robót bez uzasadnionych przyczyn;

c) nie rozpoczął realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przejęcia od Zamawiającego placu budowy;

d) Wykonawca przerwał  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni;

e) w przypadku  gdy wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami zamawiającego,  potwierdzonymi pisemnie;

f) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy w terminie 14 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy  w przypadkach określonych w ust. 1b,c,d,e nastąpi w terminie 14 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego  odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

c) Zamawiający  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót  w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Kary

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 200 zł  każdy dzień

zwłoki, liczony od dnia określonego w  § 2 umowy;

b) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 14 dni w wysokości 100 zł za każdy dzień przerwy;

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości  200 zł  za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad;

d)  z tytułu  odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  §  3 pkt  1  niniejszej umowy;

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% niezapłaconej w terminie kwoty za każdy dzień zwłoki;

2.2 Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                 w wysokości  2  % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  §  3 pkt 1 niniejszej  umowy.

3. Zapłacenie kary za niedotrzymanie  terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania  innych zobowiązań.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia  przedmiotowych kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia za niewykonanie, nienależyte   lub nieterminowe wykonanie umowy.

5.  Kary umowne podlegają kumulacji do wysokości  20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub utraconej korzyści.

§ 12

Zmiana umowy

1.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nw. zmian istotnych zapisów umowy, co do zakresu określonego w zapytaniu ofertowym, ofercie:

1)Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które czasowo uniemożliwiły prowadzenie prac, odpowiednio udokumentowanych.   Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek obiektywne przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu, na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich Zamawiającego na piśmie i uzasadni ich wpływ na termin pod rygorem utraty prawa powoływania się na nowe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót,

b) wystąpienia potwierdzonych wydrukami ze stron internetowych niekorzystnych warunków atmosferycznych, w okresie dłuższym niż 1 tydzień, uniemożliwiających Wykonawcy realizację robót zgodnie z wymaganiami technologii. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony maksymalnie o ilość dni niekorzystnych warunków atmosferycznych;

2.Nie stanowi zmiany umowy  w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy oraz zmiany postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

Postanowienia końcowe

§ 13

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy z dnia. 7.07.1994r. Prawo Budowlane i ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Integralną część umowy stanowi:

-  Oferta wykonawcy wraz z załącznikami,

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle  realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, po jednym egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                              Wykonawca: